## Slide 1
HUAWEI CLOUD MIGRATION SOLUTION
LOGO PLACEHOLDER
墨西哥城二 -> 圣地亚哥 跨区域迁移方案
架构图 | 迁移路径 | 实施步骤 | 迁移总结
源Region: la-north-2 (Mexico City2) 目标Region: la-south-2 (Santiago) 源ECS: 4fb3d857-aa08-4b79-8810-760cab680418 目标ECS: 7f110bb2-3332-4ef8-a19b-9013746b76a8 任务ID: 5f044a0b-cf65-44b0-a816-9914c2b30c96 最终状态: MIGRATE_SUCCESS
Date: 2026-04-22
Huawei Cloud Migration Delivery - Internal Use
1

## Slide 2
Agenda
HUAWEI CLOUD LOGO
目录
1
01 源/目的端架构与云服务信息
2
02 迁移路径图
3
03 迁移实施步骤
4
04 迁移总结与复用建议
Huawei Cloud Migration Delivery - Internal Use
2

## Slide 3
Architecture Overview
HUAWEI CLOUD LOGO
1) 源/目的端架构与云服务信息
源端（la-north-2）
ECS: 4fb3d857-aa08-4b79-8810-760cab680418
SMS Source: dceb9146-c28f-4596-8c42-a55b068c31d5
Fixed IP: 192.168.0.170
EIP: 149.232.128.58
SG: 74593d3e-d063-4bad-9e50-34db9f92b85c
目的端（la-south-2）
VPC: vpc-migration (10.250.0.0/16)
Subnet: 20db50f6-2131-43fb-a243-b7500dc7abc4
ECS: 7f110bb2-3332-4ef8-a19b-9013746b76a8
Fixed IP: 10.250.1.37
EIP: 119.8.149.199
SG: 620c0923-3211-42aa-b2b7-c4b66e914006
云服务 | 本次迁移中的职责
IAM | 鉴权与 source/target project_id 查询
SMS/MGC | 创建 migproject、创建并启动迁移任务
ECS | 源/目标云主机查询与目标机创建
VPC/子网 | 创建或复用 vpc-migration 与目标子网
EIP | 目标ECS公网迁移与访问地址
安全组 | 源/目标双向互通规则下发与验证
Huawei Cloud Migration Delivery - Internal Use
3

## Slide 4
Migration Path
HUAWEI CLOUD LOGO
2) 迁移路径图
预检查
参数/SMS源
清理历史任务
解除源机占用
创建目标资源
VPC/ECS/EIP/SG
创建并启动任务
SMS Task Start
终态校验
MIGRATE_SUCCESS
控制路径: Terraform -> scripts/mgc_migrate.py -> IAM/SMS/ECS/VPC 数据路径: 源ECS(149.232.128.58/192.168.0.170) -> 目标ECS(119.8.149.199/10.250.1.37) 迁移任务ID: 5f044a0b-cf65-44b0-a816-9914c2b30c96
Huawei Cloud Migration Delivery - Internal Use
4

## Slide 5
Execution Steps
HUAWEI CLOUD LOGO
3) 迁移实施步骤（SOP）
1) 配置 terraform.tfvars：AK/SK、源机ID、目标镜像、区域参数
2) 迁移前检查：源SMS注册、目标资源与配额可用
3) 清理历史源绑定任务（本次删除 1 条 MIGRATE_SUCCESS）
4) terraform init && terraform apply -auto-approve
5) 若 No changes：terraform apply -replace=terraform_data.mgc_region_migration -auto-approve
6) 自动创建/复用 vpc-migration、目标ECS、EIP
7) 自动打通并校验源/目标安全组双向规则
8) 创建并启动 SMS 迁移任务，轮询至终态
9) 迁移后确认目标ECS ACTIVE、EIP可达、任务成功
Huawei Cloud Migration Delivery - Internal Use
5

## Slide 6
Summary
HUAWEI CLOUD LOGO
4) 迁移总结与复用建议
迁移结果
最终状态: MIGRATE_SUCCESS
任务ID: 5f044a0b-cf65-44b0-a816-9914c2b30c96
终态时间: 2026-04-22 07:28:21 +0800
目标ECS: ACTIVE
目标EIP: 119.8.149.199
安全组互通校验: PASS
复用建议
1. 迁移前固定执行历史任务清理
2. 无变更重跑时使用 -replace 强制触发
3. progress 可能为空，以 state 终态为准
4. 固化流水线：预清理 -> 执行 -> 轮询 -> 后验 -> 打包
5. 将本次bundle作为后续区域迁移模板
Huawei Cloud Migration Delivery - Internal Use
6