## Slide 1
墨西哥城二 -> 圣地亚哥 跨区域迁移方案（可编辑版）
基于 2026-04-22 实际迁移结果输出：架构图 + 迁移路径 + 步骤 + 总结
源端 Region: la-north-2 (Mexico City2) 目的端 Region: la-south-2 (Santiago) 源ECS: 4fb3d857-aa08-4b79-8810-760cab680418 目标ECS: 7f110bb2-3332-4ef8-a19b-9013746b76a8 迁移任务: 5f044a0b-cf65-44b0-a816-9914c2b30c96 终态: MIGRATE_SUCCESS (2026-04-22 07:28:21 +0800)

## Slide 2
1) 源/目的端架构与云服务信息
源端（la-north-2）
ECS ID: 4fb3d857-aa08-4b79-8810-760cab680418
SMS Source ID: dceb9146-c28f-4596-8c42-a55b068c31d5
Fixed IP: 192.168.0.170
EIP: 149.232.128.58
Security Group: 74593d3e-d063-4bad-9e50-34db9f92b85c
目的端（la-south-2）
VPC: vpc-migration (10.250.0.0/16)
VPC ID: 8c31defc-3fd2-4c1d-9fa0-04f807e26689
Subnet ID: 20db50f6-2131-43fb-a243-b7500dc7abc4
目标ECS ID: 7f110bb2-3332-4ef8-a19b-9013746b76a8
Fixed IP: 10.250.1.37 / EIP: 119.8.149.199
云服务 | 本次作用
IAM | 区域项目查询与鉴权
SMS/MGC | 创建迁移项目与迁移任务并执行跨区域迁移
ECS | 查询源机、创建目标ECS、任务执行承载
VPC/子网 | 创建/复用 vpc-migration 与子网资源
EIP | 为目标ECS分配迁移/访问地址
安全组 | 源/目标双向放通，保障迁移链路可达

## Slide 3
2) 架构图（源端-控制面-目的端）
源端: la-north-2
ECS源主机 4fb3d857-aa08-4b79-8810-760cab680418 192.168.0.170 / 149.232.128.58
源安全组 74593d3e-d063-4bad-9e50-34db9f92b85c
控制面（同账号）
Terraform main.tf / tfvars
Python 自动化 mgc_migrate.py
SMS/MGC migproject: 7a545883-187a-458d-aea0-6e665d295e2e task: 5f044a0b-cf65-44b0-a816-9914c2b30c96
目的端: la-south-2
VPC vpc-migration / 10.250.0.0/16
目标ECS 7f110bb2-3332-4ef8-a19b-9013746b76a8 10.250.1.37 / 119.8.149.199
目标安全组 620c0923-3211-42aa-b2b7-c4b66e914006
数据迁移流: 源ECS -> SMS任务 -> 目标ECS

## Slide 4
3) 迁移路径图（执行链路）
预检查 参数/SMS源
清理历史 占用任务
创建目标 VPC/ECS/EIP
创建并启动 SMS任务
轮询到终态 MIGRATE_SUCCESS
控制路径: Terraform -> mgc_migrate.py -> IAM/SMS/ECS/VPC 数据路径: 源端(149.232.128.58 / 192.168.0.170) -> 目标端(119.8.149.199 / 10.250.1.37) 安全策略: 源/目标安全组双向放通，迁移后校验全部通过

## Slide 5
4) 迁移步骤（标准执行SOP）
1. 配置 terraform.tfvars（AK/SK、源机ID、目标镜像、区域参数）
2. 迁移前检查：SMS源可见、目标资源可用、配额可用
3. 删除历史占用任务（本次删除 1 条 MIGRATE_SUCCESS 历史任务）
4. 执行 terraform init && terraform apply -auto-approve
5. 若显示 No changes，执行 -replace 强制触发本次迁移
6. 自动创建/复用 vpc-migration、子网、目标ECS和EIP
7. 自动补齐源/目标安全组双向规则并校验连通
8. 创建并启动 SMS 迁移任务，持续轮询任务状态
9. 终态校验：MIGRATE_SUCCESS，目标ECS ACTIVE，网络可达

## Slide 6
5) 迁移总结
执行结果 - 最终状态: MIGRATE_SUCCESS - 任务ID: 5f044a0b-cf65-44b0-a816-9914c2b30c96 - 终态时间: 2026-04-22 07:28:21 +0800 - 目标ECS状态: ACTIVE - 目标EIP: 119.8.149.199 - SG互通校验: PASS
经验与建议 - 迁移前先清理历史源绑定任务，减少 SMS.7605 风险 - terraform 无变更时，使用 -replace 强制执行 - progress 可能长期为 null，需以 state 终态为准 - 固化流程：预清理 -> 执行 -> 终态轮询 -> 后置校验 -> 归档打包